CHECKLIST DE ENTREGAS

MVP NOVITA TELEMEDICINA

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento de Acompanhamento de Desenvolvimento

Contrato: 001/2026 | Prazo: 30 dias corridos

# RESUMO DE STATUS

| Modulo | Total | Concluido | Pendente | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestrutura | 8 |  |  |  |
| Landing Page | 12 |  |  |  |
| Sistema de Assinaturas | 10 |  |  |  |
| Telemedicina | 5 |  |  |  |
| Medicamento em Casa | 8 |  |  |  |
| Painel Admin | 6 |  |  |  |
| Testes e Deploy | 7 |  |  |  |
| TOTAL | 56 |  |  |  |

# SEMANA 1 - INFRAESTRUTURA E INTEGRACOES

## 1.1 Setup do Ambiente

☐ Configurar ambiente de desenvolvimento local

☐ Criar projeto no Supabase (producao)

☐ Criar projeto no Supabase (staging)

☐ Configurar variaveis de ambiente (.env)

☐ Configurar CI/CD (deploy automatico)

## 1.2 Banco de Dados

☐ Criar tabela profiles

☐ Criar tabela subscription_plans

☐ Criar tabela user_subscriptions

☐ Criar tabela dependents

☐ Criar tabela prescriptions

☐ Criar tabela medications

☐ Criar tabela cart_items

☐ Criar tabela orders

☐ Criar tabela payments

☐ Configurar Row Level Security (RLS)

## 1.3 Autenticacao

☐ Configurar Supabase Auth

☐ Implementar registro de usuarios

☐ Implementar login (email/senha)

☐ Implementar recuperacao de senha

☐ Implementar verificacao de e-mail

## 1.4 Integracao Gateway de Pagamento

☐ Configurar cliente (Cielo ou outro)

☐ Implementar processamento de cartao

☐ Implementar cobranca recorrente

☐ Implementar pagamento PIX

☐ Testar em ambiente sandbox

## 1.5 Integracao Telemedicina

☐ Obter credenciais da plataforma parceira

☐ Implementar autenticacao

☐ Configurar iFrame de integracao

☐ Testar fluxo de consulta

# SEMANA 2 - PORTAL DO PACIENTE

## 2.1 Landing Page - Estrutura

☐ Criar componente PublicHeader

☐ Criar componente Footer

☐ Implementar navegacao responsiva

☐ Criar layout base para paginas publicas

## 2.2 Landing Page - Secoes

☐ Hero Section: Banner principal com CTA

☐ Sobre a Empresa: Texto institucional

☐ Home Care: Cards de servicos

☐ Telemedicina: Cards de servicos

☐ Nossa Historia: Timeline/texto

☐ Diferenciais: Cards de diferenciais

☐ UTI Movel: Secao especifica

☐ Planos: Preview dos planos com CTA

☐ Estatisticas: Numeros da empresa

☐ Contato: Informacoes de contato

☐ FAQ: Accordion com perguntas

## 2.3 Landing Page - Otimizacoes

☐ Implementar SEO (meta tags, Open Graph)

☐ Otimizar imagens

☐ Garantir responsividade

☐ Testar performance (Lighthouse > 90)

## 2.4 Pagina de Planos

☐ Criar pagina /planos

☐ Implementar cards de planos

☐ Implementar toggle mensal/anual

☐ Destacar plano mais popular

☐ Incluir opcao de consulta avulsa

## 2.5 Sistema de Assinaturas

☐ Criar fluxo de selecao de plano

☐ Criar formulario de cadastro

☐ Implementar validacao (Zod)

☐ Criar pagina de checkout

☐ Implementar processamento de pagamento

☐ Criar confirmacao de assinatura

☐ Enviar e-mail de boas-vindas

## 2.6 Area do Usuario

☐ Criar layout autenticado

☐ Implementar sidebar de navegacao

☐ Meu Plano: Exibir plano atual

☐ Meus Dados: Formulario de edicao

☐ Metodo de Pagamento: Gestao de cartoes

☐ Historico de Pagamentos

☐ Implementar logout

# SEMANA 3 - TELEMEDICINA E E-COMMERCE

## 3.1 Controle de Acesso Telemedicina

☐ Implementar verificacao de status da assinatura

☐ Verificar adimplencia

☐ Exibir mensagem para inadimplentes

☐ Criar fluxo de regularizacao

## 3.2 Integracao White Label

☐ Criar pagina /telemedicina

☐ Implementar iFrame

☐ Garantir experiencia visual integrada

☐ Testar fluxo completo

## 3.3 Modulo Medicamento - Busca

☐ Criar pagina /medicamentos

☐ Implementar campo de busca por codigo

☐ Criar API de busca de receitas

☐ Exibir dados da receita

☐ Validar receitas (prazo)

## 3.4 Modulo Medicamento - Carrinho

☐ Exibir medicamentos da receita

☐ Implementar adicao ao carrinho

☐ Criar pagina /carrinho

☐ Implementar alteracao de quantidade

☐ Implementar remocao de itens

☐ Calcular subtotais e total

## 3.5 Modulo Medicamento - Checkout

☐ Criar pagina /checkout/medication

☐ Implementar formulario de endereco

☐ Integrar pagamento (Cartao e PIX)

☐ Criar tela de confirmacao

☐ Enviar e-mail de confirmacao

## 3.6 Notificacao de Logistica

☐ Implementar disparo de ordem de servico

☐ Criar webhook/API para integracao

☐ Enviar notificacao para equipe

## 3.7 Painel Admin - Dashboard

☐ Criar layout administrativo (/admin)

☐ Implementar autenticacao de admin

☐ Metricas de Assinantes

☐ Metricas de Inadimplencia

☐ Receita (MRR)

☐ Graficos de evolucao

## 3.8 Painel Admin - Gestao de Pedidos

☐ Criar listagem de pedidos

☐ Implementar filtros

☐ Criar visualizacao detalhada

☐ Implementar atualizacao de status

# SEMANA 4 - TESTES E GO-LIVE

## 4.1 Testes Funcionais

☐ Testar fluxo de cadastro de usuario

☐ Testar fluxo de assinatura completo

☐ Testar cobranca recorrente

☐ Testar acesso a telemedicina (adimplente)

☐ Testar bloqueio telemedicina (inadimplente)

☐ Testar busca de receita

☐ Testar carrinho de medicamentos

☐ Testar checkout de medicamentos

☐ Testar painel administrativo

## 4.2 Testes de Integracao

☐ Testar integracao gateway de pagamento

☐ Testar integracao telemedicina

☐ Testar envio de e-mails

☐ Testar webhooks de pagamento

## 4.3 Testes de Performance e Seguranca

☐ Executar Lighthouse (score > 90)

☐ Testar em dispositivos moveis

☐ Verificar headers de seguranca

☐ Verificar sanitizacao de inputs

## 4.4 Migracao para Producao

☐ Atualizar variaveis de ambiente

☐ Configurar gateway em producao

☐ Verificar configuracoes Supabase

☐ Realizar deploy para producao

☐ Testar todos os fluxos em producao

## 4.5 Documentacao

☐ Criar documentacao de acesso

☐ Documentar credenciais e acessos

☐ Criar guia do painel admin

☐ Entregar codigo fonte ao cliente

## 4.6 Treinamento e Go-Live

☐ Agendar sessao de treinamento

☐ Treinar equipe no painel admin

☐ Definir canais de suporte

☐ Obter aceite formal do cliente

☐ Publicar versao final

☐ Monitorar primeiras horas/dias

# LOG DE ALTERACOES

| Data | Alteracao | Responsavel |
| --- | --- | --- |
| ___/___/2026 | Documento criado | Migrai |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento de uso interno - Migrai Tecnologia