# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO CONTINUADA

## CONTRATO Nº [NÚMERO]/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO CONTINUADA QUE ENTRE SI CELEBRAM:

## DAS PARTES

CONTRATANTE: - Razão Social: NOVITÁ [RAZÃO SOCIAL COMPLETA] - CNPJ/CPF: [NÚMERO] - Endereço: [ENDEREÇO COMPLETO] - Representante Legal: Mauricio Melo - E-mail: [E-MAIL] - Telefone: [TELEFONE]

Doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”.

CONTRATADA: - Razão Social: [RAZÃO SOCIAL DA SUA EMPRESA] - CNPJ: [NÚMERO] - Endereço: [ENDEREÇO COMPLETO] - Representante Legal: [SEU NOME] - E-mail: [E-MAIL] - Telefone: [TELEFONE]

Doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de:

a) DESENVOLVIMENTO do Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma “Novitá Telemedicina”, conforme especificações técnicas detalhadas na Proposta Técnica e Comercial apresentada em 15 de Dezembro de 2025, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo I;

b) SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA da plataforma desenvolvida, pelo período mínimo obrigatório de 6 (seis) meses, com início imediatamente após o aceite do MVP, conforme detalhado na Cláusula Terceira-A.

1.2. O escopo do MVP compreende exclusivamente as seguintes funcionalidades:

### 1.2.1. Portal do Paciente & Venda de Planos

  - Landing Page Institucional otimizada para conversão com apresentação da Novitá Telemedicina;

  - Sistema de Gestão de Assinaturas para os planos Bronze, Prata, Ouro, Platina e Coletivo;

  - Checkout Integrado com gateway de pagamento para processamento de cartões com cobrança recorrente;

  - Área do Usuário (Painel do Assinante) para gestão de dados cadastrais e acompanhamento do plano.

### 1.2.2. Core: Telemedicina Integrada

  - Sistema de Controle de Acesso Inteligente com verificação de status financeiro (Adimplente/Inadimplente);

  - Integração White Label da plataforma de telemedicina parceira via iFrame.

### 1.2.3. Módulo “Medicamento em Casa”

  - Busca de receita por protocolo/código/token;

  - Sistema de mineração/localização de receita;

  - Carrinho de compras para medicamentos prescritos;

  - Checkout específico para medicamentos (Cartão e PIX);

  - Sistema de notificação de logística para ordem de serviço.

### 1.2.4. Painel Administrativo de Gestão

  - Dashboard Financeiro com métricas de assinantes;

  - Sistema de Gestão de Pedidos com acompanhamento de status e rastreamento.

1.3. EXCLUSÕES DO ESCOPO (Fase 2 – Pós-Lançamento): Ficam expressamente excluídas do presente contrato as seguintes funcionalidades, que poderão ser desenvolvidas posteriormente mediante novo instrumento contratual: - a) Sistema de cupons e códigos promocionais; - b) Programa de recorrência automática de medicamentos; - c) Integração fiscal com emissor de Notas Fiscais eletrônicas; - d) Sistema de agendamento avançado com gestão de múltiplas agendas; - e) Blog dinâmico com CMS e gestão de SEO; - f) Quaisquer outras funcionalidades não expressamente mencionadas na Cláusula 1.2.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O prazo para desenvolvimento e entrega do MVP objeto deste contrato é de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de assinatura deste instrumento E da confirmação do pagamento da primeira parcela prevista na Cláusula Terceira.

2.2. O prazo somente começará a fluir após o cumprimento cumulativo das seguintes condições: - a) Assinatura do presente contrato por ambas as partes; - b) Confirmação do pagamento da primeira parcela (50%); - c) Envio pela CONTRATANTE de todos os materiais e acessos necessários listados na Cláusula Sexta.

2.3. O cronograma de desenvolvimento seguirá a seguinte estrutura indicativa: - Semana 1: Infraestrutura, configurações e integrações base; - Semana 2: Portal do paciente e sistema de assinaturas; - Semana 3: E-commerce de medicamentos e painel administrativo; - Semana 4: Testes, homologação e preparação para go-live.

2.4. Eventuais atrasos causados por fatores alheios à vontade da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a: atrasos no fornecimento de materiais pela CONTRATANTE, mudanças de escopo solicitadas, indisponibilidade de APIs de terceiros ou força maior, não serão computados no prazo estabelecido.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

### QUADRO RESUMO DO INVESTIMENTO

| Serviço | Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento do MVP | R$ 40.000,00 | Pagamento único (50%+50%) |
| Sustentação Mensal (6 meses obrigatórios) | R$ 36.000,00 | 6x de R$ 6.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO | R$ 76.000,00 | Mínimo contratual |

### PARTE I – DESENVOLVIMENTO DO MVP

3.1. Pelo desenvolvimento do MVP, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

3.2. O pagamento será realizado da seguinte forma: - a) 1ª Parcela: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total, a ser paga no ato da assinatura deste contrato, como condição para início dos trabalhos; - b) 2ª Parcela: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente aos 50% (cinquenta por cento) restantes, a ser paga na entrega e homologação final do MVP.

3.3. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de: - Transferência bancária (TED/PIX) para a conta: - Banco: [BANCO] - Agência: [AGÊNCIA] - Conta Corrente: [CONTA] - CNPJ: [CNPJ] - PIX: [CHAVE PIX]

3.4. O não pagamento da primeira parcela no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura deste contrato resultará em sua automática rescisão, sem qualquer ônus para a CONTRATADA.

3.5. O atraso no pagamento de qualquer parcela acarretará: - a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso; - b) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die; - c) Correção monetária pelo IGPM/FGV ou índice que o substitua; - d) Suspensão imediata dos trabalhos até a regularização do pagamento.

### PARTE II – SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (OBRIGATÓRIA)

3A.1. Contratação Obrigatória: A CONTRATANTE compromete-se, de forma irrevogável e irretratável, a contratar os serviços de Sustentação e Manutenção Continuada pelo período mínimo de 6 (seis) meses consecutivos, com início no primeiro dia útil após a assinatura do Termo de Aceite do MVP.

3A.2. Valor e Forma de Pagamento: - a) Valor Mensal: R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês; - b) Valor Total Mínimo: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pelos 6 meses obrigatórios; - c) Vencimento: Todo dia 5 (cinco) de cada mês, com início no mês seguinte ao aceite do MVP; - d) Forma de Pagamento: Boleto bancário ou PIX, conforme dados bancários da Cláusula 3.3.

3A.3. Serviços Incluídos na Sustentação Mensal: A mensalidade de R$ 6.000,00 inclui: - a) 20 (vinte) horas mensais de trabalho técnico, incluindo: - Monitoramento proativo da plataforma e servidores; - Correção de bugs e falhas de funcionamento; - Suporte técnico por e-mail e WhatsApp em horário comercial; - Atualizações de segurança e patches; - Pequenos ajustes e melhorias (que não configurem novas funcionalidades); - Backup e recuperação de dados; - Otimizações de desempenho pontuais; - Desenvolvimento das funcionalidades da Fase 2 (conforme disponibilidade de horas). - b) Atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília); - c) SLA de Resposta: - Incidentes críticos (sistema fora do ar): até 6 horas úteis; - Incidentes graves: até 12 horas úteis; - Demais solicitações: até 48 horas úteis.

3A.4. Horas Excedentes: - a) Horas de trabalho que excedam o pacote mensal de 20 horas serão cobradas a R$ 300,00 (trezentos reais) por hora; - b) A CONTRATADA informará previamente quando o pacote estiver próximo do esgotamento; - c) Horas excedentes só serão executadas mediante aprovação prévia da CONTRATANTE; - d) A fatura de horas excedentes será emitida junto à mensalidade do mês subsequente.

3A.5. Período Mínimo Obrigatório: - a) O período mínimo de 6 (seis) meses é irredutível e inegociável; - b) A rescisão antecipada pela CONTRATANTE não a exime do pagamento integral das mensalidades restantes do período obrigatório; - c) Em caso de rescisão antecipada pela CONTRATANTE, todas as mensalidades vincendas do período obrigatório vencem antecipadamente e tornam-se imediatamente exigíveis.

3A.6. Renovação Após Período Obrigatório: - a) Após os 6 meses obrigatórios, o contrato de sustentação será renovado automaticamente por períodos mensais; - b) Qualquer das partes poderá rescindir a renovação automática mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias antes do vencimento do mês em curso; - c) A CONTRATADA reserva-se o direito de reajustar o valor mensal anualmente, com base no IGPM/FGV ou índice que o substitua, mediante comunicação com 30 dias de antecedência.

3A.7. Exclusões da Sustentação: Os serviços de sustentação NÃO incluem: - a) Desenvolvimento de novas funcionalidades de grande porte (estimadas em mais de 10 horas); - b) Redesign completo de interfaces ou módulos; - c) Integrações com novos sistemas não previstos originalmente; - d) Migração de servidores ou mudança de infraestrutura; - e) Treinamento presencial de equipes; - f) Suporte a alterações realizadas por terceiros; - g) Problemas causados por serviços de terceiros (gateway, telemedicina, hospedagem).

3A.8. Suspensão por Inadimplência: - a) O atraso no pagamento da mensalidade por mais de 10 (dez) dias autoriza a CONTRATADA a suspender imediatamente os serviços de sustentação; - b) A suspensão não exime a CONTRATANTE do pagamento das mensalidades em atraso, acrescidas de multa de 2% e juros de 1% ao mês; - c) O restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 horas úteis após a regularização dos pagamentos; - d) A CONTRATADA não será responsável por quaisquer danos, perdas ou prejuízos decorrentes do período de suspensão.

## CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO

4.1. Processo de Entrega: - a) A CONTRATADA realizará entregas parciais semanais para validação da CONTRATANTE; - b) A entrega final consistirá na disponibilização do MVP em ambiente de produção, funcional e acessível; - c) A entrega será acompanhada de documentação básica de acesso e operação.

4.2. Termo de Aceite e Homologação: - a) Após a entrega final, a CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar testes e homologar o sistema; - b) A homologação será formalizada mediante assinatura do Termo de Aceite (Anexo II); - c) Eventuais correções necessárias deverão ser comunicadas por escrito dentro do prazo de homologação; - d) A CONTRATADA terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar as correções de bugs ou inconsistências com o escopo contratado.

4.3. Aceite Tácito: - a) O silêncio da CONTRATANTE após o prazo de homologação importará em aceite tácito do MVP; - b) O uso do sistema em ambiente de produção para fins comerciais pela CONTRATANTE ou seus clientes importará em aceite tácito; - c) O aceite tácito produzirá todos os efeitos do aceite expresso, inclusive para fins de pagamento da segunda parcela.

4.4. Critérios de Aceite: O MVP será considerado entregue quando atender aos seguintes critérios: - a) Todas as funcionalidades descritas na Cláusula 1.2 estiverem operacionais; - b) O sistema estiver acessível em ambiente de produção; - c) As integrações com serviços de terceiros (gateway de pagamento, plataforma de telemedicina) estiverem funcionais, observada a disponibilidade destes serviços; - d) O painel administrativo estiver funcional e acessível.

## CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA LEGAL

5.1. Período de Garantia: A CONTRATADA oferece garantia de 90 (noventa) dias corridos contra defeitos de desenvolvimento, contados a partir da data de aceite (expresso ou tácito) do MVP.

5.2. Relação com a Sustentação: - a) O período de garantia de 90 dias é independente e cumulativo com o contrato de sustentação obrigatória; - b) Durante o período de garantia, as correções de bugs decorrentes de falhas de desenvolvimento não consomem as horas do pacote de sustentação mensal; - c) A garantia cobre exclusivamente defeitos originários do desenvolvimento, não se confundindo com os serviços de sustentação.

5.3. Cobertura da Garantia: Durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a corrigir, sem custo adicional e sem consumo das horas de sustentação: - a) Bugs críticos (que impedem o uso do sistema): correção em até 24 horas úteis; - b) Bugs graves (que comprometem funcionalidades importantes): correção em até 48 horas úteis; - c) Bugs moderados (que afetam funcionalidades secundárias): correção em até 5 dias úteis; - d) Bugs menores (estéticos ou de baixo impacto): correção em até 10 dias úteis.

5.4. Exclusões da Garantia: A garantia NÃO cobre: - a) Problemas decorrentes de alterações realizadas por terceiros ou pela própria CONTRATANTE no código-fonte; - b) Problemas causados por mau uso, configuração incorreta ou operação em desacordo com as orientações fornecidas; - c) Indisponibilidade ou alterações em serviços de terceiros (gateway de pagamento, plataforma de telemedicina, servidores, etc.); - d) Problemas de infraestrutura, hospedagem, domínio ou conectividade não fornecidos pela CONTRATADA; - e) Novas funcionalidades, melhorias ou alterações não previstas no escopo original; - f) Adequações necessárias por mudanças em regulamentações, leis ou normas posteriores à entrega; - g) Problemas causados por ataques cibernéticos, vírus ou acessos não autorizados; - h) Solicitações de suporte para uso ou operação do sistema (cobertas pela sustentação).

5.5. Expiração da Garantia: Após os 90 dias de garantia, todas as correções e manutenções passarão a ser exclusivamente regidas pelas condições do contrato de sustentação mensal (Cláusula Terceira, Parte II), consumindo as horas do pacote contratado.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Obrigações da CONTRATADA: - a) Desenvolver o MVP conforme especificações acordadas e boas práticas de mercado; - b) Manter comunicação transparente sobre o andamento do projeto; - c) Realizar entregas parciais semanais para validação; - d) Fornecer documentação básica de acesso e operação; - e) Prestar garantia conforme Cláusula Quinta; - f) Manter sigilo sobre informações confidenciais da CONTRATANTE.

6.2. Obrigações da CONTRATANTE: - a) Efetuar os pagamentos nas datas acordadas; - b) Fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura deste contrato: - Credenciais de acesso ao gateway de pagamento; - Credenciais de acesso à plataforma de telemedicina white label; - Logomarca, identidade visual e materiais de marca; - Textos institucionais e conteúdo da landing page; - Tabela de preços e benefícios dos planos; - Informações de contato e dados da empresa; - Qualquer outro material necessário ao desenvolvimento. - c) Designar um responsável para validações e aprovações, com poder de decisão; - d) Responder solicitações da CONTRATADA em até 2 (dois) dias úteis; - e) Realizar a homologação no prazo estabelecido; - f) Não realizar alterações no código-fonte durante o período de desenvolvimento sem autorização da CONTRATADA.

6.3. O descumprimento das obrigações pela CONTRATANTE que resulte em atraso no cronograma não será imputável à CONTRATADA, prorrogando-se automaticamente o prazo de entrega pelo período equivalente ao atraso causado.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Após a quitação integral do valor contratado, a CONTRATANTE terá direito de uso, modificação e exploração comercial do código-fonte desenvolvido especificamente para o projeto objeto deste contrato.

7.2. Permanecem de propriedade exclusiva da CONTRATADA: - a) Bibliotecas, frameworks e componentes de uso geral desenvolvidos ou utilizados; - b) Metodologias, processos e conhecimentos técnicos (know-how); - c) Qualquer código desenvolvido antes do início deste projeto; - d) Componentes e módulos reutilizáveis não específicos ao negócio da CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATADA poderá utilizar o projeto como referência em seu portfólio, salvo disposição expressa em contrário.

## CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. As partes comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações confidenciais trocadas durante a vigência deste contrato e por um período de 2 (dois) anos após seu término.

8.2. São consideradas informações confidenciais: dados comerciais, financeiros, estratégicos, técnicos, de clientes, senhas, credenciais, e quaisquer outras informações não públicas.

8.3. A obrigação de confidencialidade não se aplica a informações que: - a) Já eram de domínio público; - b) Foram obtidas legalmente de terceiros; - c) Foram desenvolvidas independentemente; - d) Devam ser divulgadas por determinação legal ou judicial.

## CLÁUSULA NONA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A responsabilidade total da CONTRATADA, por qualquer causa relacionada a este contrato, será limitada ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE.

9.2. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por: - a) Lucros cessantes, perda de receita, perda de dados ou danos indiretos; - b) Danos decorrentes de uso indevido do sistema; - c) Falhas em serviços de terceiros (hospedagem, gateway, APIs externas); - d) Decisões comerciais ou estratégicas da CONTRATANTE baseadas no uso do sistema; - e) Adequações a regulamentações setoriais de saúde (ANVISA, CFM, etc.) não previstas no escopo; - f) Problemas decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pela CONTRATANTE.

9.3. A CONTRATANTE é integralmente responsável por: - a) Obtenção de licenças, autorizações e registros necessários para operação de telemedicina; - b) Conformidade com legislação de saúde, proteção de dados (LGPD) e regulamentações setoriais; - c) Conteúdo publicado na plataforma; - d) Relacionamento com pacientes e prestação de serviços médicos.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. Rescisão por Inadimplemento: O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato por qualquer das partes facultará à parte inocente rescindi-lo, mediante notificação por escrito com antecedência de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de perdas e danos.

10.2. Rescisão por Conveniência da CONTRATANTE: Caso a CONTRATANTE deseje rescindir o contrato por conveniência: - a) Se antes do início dos trabalhos: devolução de 80% do valor pago, retidos 20% a título de custos administrativos; - b) Se durante o desenvolvimento: não haverá devolução de valores, e será devido o valor proporcional ao trabalho já executado; - c) A CONTRATADA entregará o código-fonte desenvolvido até a data da rescisão, após quitação de todos os valores devidos.

10.3. Rescisão por Conveniência da CONTRATADA: Caso a CONTRATADA deseje rescindir por conveniência, deverá: - a) Notificar a CONTRATANTE com 15 dias de antecedência; - b) Entregar todo o trabalho desenvolvido até a data; - c) Devolver proporcionalmente valores pagos por trabalho não executado.

10.4. Em qualquer hipótese de rescisão, a CONTRATANTE permanece obrigada ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Alterações de Escopo: Qualquer alteração no escopo deverá ser formalizada por escrito, mediante aditivo contratual, com definição de impacto em prazo e custo.

11.2. Tolerância: A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra não implicará novação ou renúncia de direitos.

11.3. Cessão: Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir este contrato sem consentimento prévio e escrito da outra.

11.4. Integralidade: Este contrato, juntamente com seus Anexos, constitui o acordo integral entre as partes, substituindo todos os entendimentos anteriores.

11.5. Comunicações: Todas as comunicações deverão ser realizadas por escrito, preferencialmente por e-mail, para os endereços indicados no preâmbulo.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de [CIDADE/UF], com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

## ASSINATURAS

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Local e Data: _________________, _____ de _______________ de 2025.

CONTRATANTE:

Nome: Mauricio Melo CPF: [CPF] Cargo: [CARGO]

CONTRATADA:

Nome: [SEU NOME] CPF: [SEU CPF] Cargo: [SEU CARGO]

TESTEMUNHAS:

- Nome: CPF:

- Nome: CPF:

# ANEXO I – PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

(Inserir a Proposta Técnica e Comercial apresentada em 15/12/2025)

# ANEXO II – TERMO DE ACEITE E HOMOLOGAÇÃO

## TERMO DE ACEITE DO MVP – NOVITÁ TELEMEDICINA

Pelo presente instrumento, a CONTRATANTE declara que:

1. Recebeu o MVP da plataforma Novitá Telemedicina em //2026;

2. Realizou os testes de homologação no período de //2026 a //2026;

3. Verificou que as seguintes funcionalidades estão operacionais conforme contratado:

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Landing Page Institucional | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Sistema de Assinaturas | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Checkout/Gateway Pagamento | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Área do Usuário | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Controle de Acesso (Adimplência) | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Integração Telemedicina (iFrame) | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Busca de Receita | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Carrinho de Medicamentos | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Checkout Medicamentos | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Notificação Logística | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Dashboard Financeiro | ( ) OK ( ) Pendente |  |
| Gestão de Pedidos | ( ) OK ( ) Pendente |  |

4. ( ) ACEITA o MVP como entregue, estando apto para uso em produção.

( ) ACEITA COM RESSALVAS, condicionado às correções abaixo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Com a assinatura deste termo, autoriza-se o pagamento da 2ª parcela no valor de R$ 20.000,00 e inicia-se o período de garantia de 90 dias.

Local e Data: _________________, _____ de _______________ de 2026.

CONTRATANTE:

Nome: Mauricio Melo

# ANEXO III – CHECKLIST DE MATERIAIS NECESSÁRIOS

A CONTRATANTE deverá fornecer os seguintes materiais em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato:

| Item | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Identidade Visual |  |  |
| Logomarca em alta resolução (PNG/SVG) | Versões colorida, branca e preta | ( ) Entregue |
| Paleta de cores | Códigos hexadecimais | ( ) Entregue |
| Fontes utilizadas | Arquivos ou links | ( ) Entregue |
| Manual de marca (se houver) | PDF | ( ) Entregue |
| Conteúdo |  |  |
| Textos institucionais | Sobre a empresa, missão, visão | ( ) Entregue |
| Descrição dos planos | Benefícios detalhados de cada plano | ( ) Entregue |
| Tabela de preços | Valores mensais e anuais | ( ) Entregue |
| Perguntas frequentes (FAQ) | Para área de dúvidas | ( ) Entregue |
| Termos de uso e privacidade | Textos jurídicos | ( ) Entregue |
| Integrações |  |  |
| Credenciais Gateway de Pagamento | API Keys (produção e sandbox) | ( ) Entregue |
| Credenciais Plataforma Telemedicina | Acesso para integração white label | ( ) Entregue |
| Credenciais de e-mail transacional | SMTP ou API (SendGrid, etc.) | ( ) Entregue |
| Infraestrutura |  |  |
| Domínio configurado | DNS apontando para hospedagem | ( ) Entregue |
| Certificado SSL | Ou autorização para emissão | ( ) Entregue |
| Dados |  |  |
| Informações de contato | Telefone, e-mail, endereço | ( ) Entregue |
| Redes sociais | Links para inclusão | ( ) Entregue |

Responsável pela entrega dos materiais (CONTRATANTE):

Nome: _______________________ E-mail: _______________________ Telefone: _______________________

# ANEXO IV – CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

## Fase de Desenvolvimento (MVP)

| Parcela | Valor | Vencimento | Condição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª Parcela (Entrada) | R$ 20.000,00 | Na assinatura | Condição para início |
| 2ª Parcela (Entrega) | R$ 20.000,00 | No aceite do MVP | Após homologação |
| Subtotal Desenvolvimento | R$ 40.000,00 |  |  |

## Fase de Sustentação (6 meses obrigatórios)

| Mês | Valor | Vencimento* | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | R$ 6.000,00 | Dia 5 do mês 1 | Início após aceite MVP |
| Mês 2 | R$ 6.000,00 | Dia 5 do mês 2 |  |
| Mês 3 | R$ 6.000,00 | Dia 5 do mês 3 |  |
| Mês 4 | R$ 6.000,00 | Dia 5 do mês 4 |  |
| Mês 5 | R$ 6.000,00 | Dia 5 do mês 5 |  |
| Mês 6 | R$ 6.000,00 | Dia 5 do mês 6 | Fim do período mínimo |
| Subtotal Sustentação | R$ 36.000,00 |  | Obrigatório |

*Contagem a partir do mês seguinte à assinatura do Termo de Aceite do MVP.

## INVESTIMENTO TOTAL CONSOLIDADO

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Desenvolvimento do MVP | R$ 40.000,00 |
| Sustentação Obrigatória (6 meses) | R$ 36.000,00 |
| TOTAL MÍNIMO DO CONTRATO | R$ 76.000,00 |

### Valores Adicionais (se aplicáveis):

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Hora adicional de desenvolvimento/suporte | R$ 300,00/hora |
| Renovação mensal após 6 meses (opcional) | R$ 6.000,00/mês |

## Dados Bancários para Pagamento

- Banco: [BANCO]

- Agência: [AGÊNCIA]

- Conta Corrente: [CONTA]

- CNPJ: [CNPJ DA CONTRATADA]

- Razão Social: [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA]

- Chave PIX: [CHAVE PIX]

Ciente e de acordo com o cronograma de pagamentos:

CONTRATANTE:

Nome: Mauricio Melo Data: //______

# ANEXO V – DEFINIÇÕES DE NÍVEIS DE SEVERIDADE (SLA)

Para fins de classificação de incidentes e aplicação dos prazos de garantia e sustentação, adotam-se as seguintes definições:

| Severidade | Definição | Exemplos | SLA Garantia | SLA Sustentação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Sistema totalmente indisponível ou funcionalidade core inoperante, sem alternativa de contorno | Sistema fora do ar; Login impossível; Checkout não processa; Telemedicina não carrega | 24h úteis | 4h úteis |
| Grave | Funcionalidade importante comprometida, com impacto significativo na operação | Relatórios com erro; Busca de receita falha intermitente; Dashboard não atualiza | 48h úteis | 8h úteis |
| Moderada | Funcionalidade secundária afetada, com contorno possível | Filtros não funcionam; Ordenação incorreta; E-mail não dispara | 5 dias úteis | 24h úteis |
| Menor | Problemas estéticos ou de baixo impacto operacional | Desalinhamento visual; Texto incorreto; Ícone errado | 10 dias úteis | 48h úteis |

# ANEXO VI – TERMO DE ACEITE DA SUSTENTAÇÃO MENSAL

## TERMO DE INÍCIO DA SUSTENTAÇÃO – NOVITÁ TELEMEDICINA

Pelo presente instrumento, as partes formalizam o início do período de Sustentação e Manutenção Continuada:

1. O Termo de Aceite do MVP foi assinado em: //2026

2. O período de sustentação obrigatória inicia-se em: //2026

3. O período de sustentação obrigatória encerra-se em: //2026

4. Cronograma de vencimentos das mensalidades:

| Mês | Período | Vencimento | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º | / a / | 05/___/2026 | R$ 6.000,00 |
| 2º | / a / | 05/___/2026 | R$ 6.000,00 |
| 3º | / a / | 05/___/2026 | R$ 6.000,00 |
| 4º | / a / | 05/___/2026 | R$ 6.000,00 |
| 5º | / a / | 05/___/2026 | R$ 6.000,00 |
| 6º | / a / | 05/___/2026 | R$ 6.000,00 |

5. Canais de suporte: - E-mail: [E-MAIL DE SUPORTE] - WhatsApp: [NÚMERO DE WHATSAPP] - Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h (Brasília)

6. A CONTRATANTE declara estar ciente de que: - ( ) O período de 6 meses é obrigatório e irrevogável; - ( ) O cancelamento antecipado não exime do pagamento das parcelas restantes; - ( ) Após os 6 meses, haverá renovação automática por períodos mensais.

Local e Data: _________________, _____ de _______________ de 2026.

CONTRATANTE:

Nome: Mauricio Melo

CONTRATADA:

Nome: [SEU NOME]

Documento gerado em conformidade com a legislação brasileira para contratos de prestação de serviços de desenvolvimento de software e manutenção continuada.